PROYECTO INTEGRADOR

Personal OS

Sistema Operativo Personal con IA

📧 Mail Intelligence  ·  📊 Investment Intelligence  ·  📚 Learning Intelligence  ·  💼 Career Intelligence

Versión 1.0 · Agosto 2026

Operador/a: ________________________

# Índice del proyecto

1.  Visión general del sistema

2.  Stack tecnológico

3.  Módulo 1 — Mail Intelligence

4.  Módulo 2 — Investment Intelligence

5.  Módulo 3 — Learning Intelligence

6.  Módulo 4 — Career Intelligence

7.  Dashboard Central

8.  Estrategia ETH — Capital real

9.  Motor bayesiano — Panel de operaciones

10.  Hoja de ruta — 12 meses

11.  Seguridad y reglas de operación

12.  Log de versiones

# 1. Visión general del sistema

El Personal OS es un sistema de automatización con IA construido módulo por módulo, con perfil técnico en ML y ciencia de datos (UNSAM + Humai). El sistema tiene dos propósitos simultáneos: automatizar la gestión laboral y personal, y construir un portfolio técnico como AI Operator freelance.

Principio central Claude siempre propone — el operador siempre decide. Ninguna acción se ejecuta sin confirmación explícita. El porcentaje de autonomía del sistema aumenta gradualmente a medida que el operador gana confianza en los resultados.

## Objetivos por horizonte

| Horizonte | Objetivo personal | Objetivo técnico/profesional |
| --- | --- | --- |
| Mes 1–2 | Sistema de trabajo automatizado activo | Entorno instalado, primer flujo n8n funcionando |
| Mes 3–4 | 40% operativo delegado a IA | Portfolio GitHub con 2 case studies, perfil Upwork activo |
| Mes 5–8 | 65% operativo automatizado | Primeros clientes freelance, tarifa $50–80/hr |
| Mes 9–12 | 80% operativo, foco en dirección creativa | Stack completo, tarifa $80–120/hr, Personal OS v1.0 |

# 2. Stack tecnológico

## Herramientas instaladas

| Herramienta | Función | Costo | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| Claude Desktop (Pro) | Tareas programadas, Cowork | $20/mes | ✓ Activo |
| Claude API | Motor de n8n, análisis ETH | ~$3–5/mes | Configurar |
| VS Code | Editor, terminal integrada | Gratis | ✓ Instalado |
| Node.js LTS | Runtime para n8n | Gratis | ✓ Instalado |
| n8n (local) | Orquestador de automatizaciones | Gratis | ✓ Instalado |
| GitHub Desktop | Control de versiones | Gratis | Pendiente |
| GitHub Copilot | IA en VS Code | $10/mes | Mes 2 |
| n8n Cloud | n8n 24/7 sin PC encendida | $20/mes | Primer cliente |

## APIs y conectores

| API / Conector | Uso en el sistema | Costo | Auth |
| --- | --- | --- | --- |
| Gmail | Triage, agenda, alertas, reportes | Gratis | OAuth |
| Google Calendar | Agenda automática | Gratis | OAuth |
| Google Sheets | Log ETH, historial operaciones | Gratis | OAuth |
| Google Drive | Flashcards, reportes, documentos | Gratis | OAuth |
| Zoom | Transcripciones de videollamadas | Gratis | Conector |
| CoinGecko API | Precio ETH, métricas de mercado | Gratis | Sin key |
| Fear & Greed (Alternative.me) | Sentimiento del mercado | Gratis | Sin key |
| Reddit API | r/ethereum, r/cryptocurrency | Gratis | Sin key |
| Nitter RSS | Tweets Vitalik + devs ETH core | Gratis | RSS |
| Binance Testnet API | Paper trading, portfolio técnico | Gratis | GitHub |
| Anthropic API | Claude en n8n y scripts Python | $3–5/mes | API key |

# 3. Módulo 1 — Mail Intelligence

Estado actual 75% completo — prompts listos, flujo n8n en construcción (Gmail + Fear&Greed pendientes)

## Skills (Tareas Programadas en Claude Desktop)

| # | Nombre | Qué hace | Frecuencia |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Triage de correos | Clasifica en Urgente / Delegar / Informativo | Lun–Vie 8:00 AM |
| 2 | Agenda automática | Ordena el día desde Calendar + correos | Lun–Vie 8:15 AM |
| 3 | Resumen Zoom | Resume videollamadas, extrae action items | Lun–Vie 6:00 PM |
| 4 | Informe consolidado | Junta los tres anteriores en un reporte | Diario 6:30 PM + Viernes resumen semanal |

## Flujo n8n — Monitor ETH Diario v1

Flujo de 6 nodos construido y guardado en n8n local. Estado: Gmail y activación pendientes.

| Nodo | Tipo | Función | Estado | Conector |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Schedule Trigger | Dispara el flujo cada día a las 8AM | ✓ Listo | — |
| 2 | HTTP Request | Trae precio ETH de CoinGecko (simple) | ✓ Listo | CoinGecko |
| 3 | HTTP Request | Trae datos completos ETH de CoinGecko | ✓ Listo | CoinGecko |
| 4 | Code (JS) | Parsea y estructura los datos para Claude | ✓ Listo | — |
| 5 | Basic LLM Chain + Anthropic | Claude analiza y genera el reporte ETH | ✓ Listo | Anthropic API |
| 6 | Google Sheets | Log histórico de precios y reportes | ✓ Listo | Google |
| 7 | Gmail Send | Envía el reporte al mail — PENDIENTE | ⏳ Pendiente | Gmail |
| 8 | HTTP Request | Fear & Greed Index — PENDIENTE | ⏳ Pendiente | Alternative.me |

## Próximos pasos inmediatos

→  Agregar nodo Gmail Send al flujo (To: email, Subject con precio ETH, Message con reporte Claude)

→  Agregar nodo HTTP Request para Fear & Greed (https://api.alternative.me/fng/?limit=1)

→  Actualizar prompt de Claude para incluir Fear & Greed en el reporte

→  Activar workflow (toggle Inactive → Active)

→  Testear ejecución manual y verificar que llega el mail

# 4. Módulo 2 — Investment Intelligence

Estado actual 30% completo — EDA documentado, monitor básico funcionando, noticias y alertas pendientes

## Componentes del módulo

| Componente | Descripción | Estado |
| --- | --- | --- |
| Monitor ETH diario | Precio, variación, volumen, análisis Claude | ✓ Funcionando |
| EDA cuantitativo BTC/ETH | 8 análisis Python: retornos, autocorrelación, regímenes | ✓ Documentado |
| Fear & Greed Index | Sentimiento diario del mercado | ⏳ Esta sesión |
| Noticias crypto (RSS) | CoinDesk, Decrypt, The Block, Ethereum.org | ⏳ Semana 2 |
| Nitter RSS — ETH devs | Vitalik, TimBeiko, dannyryan, ethstaker | ⏳ Semana 3 |
| Reddit r/ethereum | Top posts 24h, señal de sentimiento | ⏳ Semana 2 |
| Alertas condicionales | IF nodos para caídas -5%/-10%/-15% | ⏳ Semana 2 |
| Monitor Aave health factor | Vigilar liquidation price posición Aave | ⏳ Mes 2 |
| Radar ETFs/CEDEARs | Yahoo Finance API, inversiones moderadas | ⏳ Semana 5–7 |
| Binance Testnet API | Paper trading + portfolio técnico | ⏳ Semana 3 |

## Posición actual en Aave (Polygon)

| Métrica | Valor actual | Umbral de alerta | Acción |
| --- | --- | --- | --- |
| Colateral | 6 ETH (~$11.160) | — | — |
| Deuda | $3.700 USDC | — | — |
| Health Factor | ~2.8 | HF < 1.5 → alerta | Pagar deuda |
| Liquidation price | $650/ETH | ETH < $800 → urgente | Desapalancar |
| Capital operativo | 1 ETH + $700 USDC | — | Para trading |

## Estrategia de trading — parámetros clave

Objetivo primario: Acumular USD operando con $700 USDC en Binance spot

Objetivo secundario: Reinvertir 50% de ganancias en ETH para acumular más

Exchange: Binance spot — par ETH/USDT — desde celular

Fase 1 (semanas 1–2): Paper trading manual con el panel bayesiano

Fase 2 (semana 3): Binance Testnet API conectado a n8n — portfolio técnico

Fase 3 (mes 2+): Dinero real con $50–100 USDT, escalar gradualmente

Max por operación: $200 USDC (40% del capital) — nunca más

Reserva fija: $200 USDC siempre disponible — no tocar

Stop loss: -10% sobre precio de entrada — ejecutar sin dudar

Take profit: +8% vender 50% / +15% vender 80%

# 5. Módulo 3 — Learning Intelligence

Estado actual 25% completo — resumidor con flashcards funcionando, tracker pendiente

| Componente | Descripción | Estado |
| --- | --- | --- |
| Resumidor + flashcards | App HTML: pegás texto → resumen + tarjetas interactivas | ✓ App lista |
| Tracker de progreso | n8n + Sheets: temas estudiados, dominio, próximo repaso | ⏳ Semana 2 |
| Spaced repetition | Algoritmo de repetición espaciada para flashcards | ⏳ Mes 2 |
| Conexión Learning → Career | Lo que estudiás alimenta automáticamente postulaciones | ⏳ Semana 4 |
| Ruta Humai adaptativa | Claude sugiere qué estudiar según oportunidades del mercado | ⏳ Mes 2 |

## Contexto de estudio actual

- Base técnica: Machine Learning y Ciencia de Datos (UNSAM) + cursos autodidactas

- Foco inmediato: n8n, Make, Claude API, OpenAI API

- Foco mes 2: LangChain básico, Supabase/Airtable como backend de agentes

- El resumidor se usa desde hoy para estudiar el stack técnico

# 6. Módulo 4 — Career Intelligence

Estado actual 20% completo — roadmap y case studies listos, ejecución pendiente

## Perfil profesional objetivo

Rol: AI Operator / Prompt Engineer — configurar sistemas de IA para empresas

Mercado: LATAM (español) + EEUU/Europa (inglés) en paralelo

Plataformas: Upwork (principal) + Workana/Fiverr (LATAM)

Tarifa inicial: $25–35/hr — subir a $50–70 con 5+ reviews

Tarifa objetivo mes 9+: $80–120/hr

Nicho inicial: Empresas y equipos que necesitan trabajos con datos e integraciones con IA — pipelines de datos automatizados, reportes inteligentes, dashboards y sistemas de automatización tipo Personal OS. Este mismo proyecto funciona como caso de referencia y prueba de concepto del tipo de trabajo que se ofrece.

Nicho secundario: Startups SaaS — automatizar onboarding o soporte con IA

## Case studies para el portfolio

| Case study | Descripción | Estado |
| --- | --- | --- |
| Sistema automatización | Triage correos + agenda + Zoom + informe con Claude + n8n | ✓ Documentado |
| EDA cuantitativo BTC/ETH | Pipeline Python: retornos, autocorrelación, regímenes + monitor automático | ✓ Documentado |
| Monitor ETH diario n8n | CoinGecko + Claude API + Gmail + Sheets funcionando | ⏳ Esta sesión |
| Binance Testnet API | n8n ejecuta órdenes automáticas en testnet + motor bayesiano | ⏳ Semana 3 |

## Skill 5 — Búsqueda de trabajo automatizada

→  Búsqueda semanal en Upwork, Workana, LinkedIn por keywords de AI Operator

→  Claude rankea las oportunidades por match con el perfil

→  Adapta CV y carta de presentación para cada postulación aprobada

→  Seguimiento de pipeline: enviada / en proceso / descartada / con respuesta

→  Sugerencias proactivas de posiciones que encajan con el patrón de búsqueda

# 7. Dashboard Central

Estado actual 5% — arquitectura diseñada, construcción semana 7–8 cuando todos los módulos tengan datos reales

El Dashboard Central es el panel unificado que consolida los 5 módulos en una sola vista. No tiene sentido construirlo antes de que los módulos generen datos reales — un dashboard vacío no es un dashboard.

## Arquitectura de datos — cómo se conectan los módulos

→  Gmail / Calendar → n8n (orquestador) → Claude API → Google Sheets (log) → Dashboard HTML

→  CoinGecko API → n8n (trigger diario) → Claude API (análisis ETH) → Reporte + Sheets → Dashboard

→  Material de estudio → Resumidor (Claude API) → Flashcards + Drive → Tracker progreso → Dashboard

→  Binance Testnet → n8n (polling órdenes) → Panel bayesiano → Sheets → Dashboard

# 8. Estrategia ETH — Capital real

Documentado en detalle en el archivo: estrategia-eth-capital-real.docx. Resumen ejecutivo:

| Parámetro | Valor | Notas |
| --- | --- | --- |
| Capital ETH reserva | 1 ETH (~$1.860) | Largo plazo — no tocar para trading |
| Capital operativo USD | $700 USDC | Para operar en Binance spot |
| Max por operación | $200 USDC | 40% del capital — regla fija |
| Reserva intocable | $200 USDC | Siempre disponible |
| Stop loss | -10% sobre entrada | Ejecutar sin dudar, no promediar |
| Take profit normal | +8% → vender 50% | Mantener el resto por si sigue |
| Take profit fuerte | +15% → vender 80% | Solo mantener 20% |
| Liquidation price Aave | $650/ETH | ETH debe caer 65% para riesgo |
| Reinversión ganancias | 50% USD / 50% ETH | Compounding gradual |

# 9. Motor bayesiano — Panel de operaciones

Documentado como aplicación HTML interactiva: eth-trading-log-bayes.html. El panel registra cada operación y calcula probabilidades bayesianas que se actualizan en tiempo real.

## Probabilidades que calcula el sistema

- P(ganancia | señal verde) — qué tan confiable es la señal verde en tu historial

- P(ganancia | señal amarilla) — rendimiento de la señal amarilla

- P(ganancia | señal roja) — si tiene sentido entrar en señal roja

- P(ganancia | F&G < 40) — rendimiento cuando el mercado tiene miedo

- P(ganancia | F&G > 60) — rendimiento cuando hay codicia

- Combinaciones: P(ganancia | señal verde + F&G < 40) — tu mejor setup

## El loop completo de operación

Paso 1.  8AM — llega el reporte al mail con señal + F&G + noticias + historial bayesiano

Paso 2.  Decidís si operar (2–5 min) combinando el reporte con tu criterio

Paso 3.  Ejecutás en Binance desde el celular — orden limit ETH/USDT

Paso 4.  El monitor diario te avisa cuando llegás al take profit o stop loss

Paso 5.  Cargás la operación en el panel (2 min) — precio, señal, F&G, resultado, notas

Paso 6.  El sistema recalcula las probabilidades bayesianas automáticamente

Paso 7.  Volvé al paso 1 — el próximo reporte ya incluye tu historial actualizado

## Automatización futura de la carga

Semana 3–4: n8n conectado a Binance API lee las órdenes ejecutadas automáticamente y las cruza con la señal del reporte del mismo día. La única entrada manual que queda son las Notas — el contexto subjetivo que es el dato más valioso para el aprendizaje.

# 10. Hoja de ruta — 12 meses

| Período | Hito | Qué se construye | Automatización |
| --- | --- | --- | --- |
| Sem. 1 | Entorno listo | Gmail + Fear&Greed en n8n, workflows activos | 20% |
| Sem. 2–3 | Portfolio arranca | GitHub documentado, Upwork activo, noticias RSS | 25% |
| Sem. 3–5 | Investment v1 | Binance Testnet API, alertas condicionales, Reddit | 35% |
| Sem. 4–6 | Career activo | Skill 5 búsqueda trabajo, radar ETFs/CEDEARs | 40% |
| Mes 2 | Primer cliente | Stack completo en Upwork, GitHub Copilot | 45% |
| Mes 3–4 | Soltar repetitivo | Triage corre solo, agenda automática, $50–70/hr | 55% |
| Mes 5–8 | Especialización | OpenAI API, LangChain, Supabase, $80/hr | 65% |
| Mes 7–8 | Dashboard Central | Panel unificado 5 módulos en tiempo real | 70% |
| Mes 9–12 | Sistema maduro | Revisión anual, expansión o simplificación | 80% |

# 11. Seguridad y reglas de operación

⛔ WhatsApp y mensajería personal — fuera del sistema No conectar WhatsApp, Telegram ni ningún chat personal a Claude. Si llegó información relevante por WhatsApp, reescribirla con tus palabras en Claude. Nunca copiar mensajes completos con nombres, fotos o datos de terceros.

✓ Regla de oro del sistema Claude nunca envía correos, agenda reuniones, ejecuta órdenes ni postula a trabajos sin confirmación explícita. Si hay dudas sobre si algo va a ejecutarse: NO confirmar y preguntar primero. Siempre es más fácil aprobar después que deshacer una acción ya tomada.

🔑 Claves y credenciales ANTHROPIC_API_KEY: guardar en archivo .env — nunca en el código ni en GitHub. Agregar .env al .gitignore antes de cualquier commit. API key de Binance Testnet: guardar de forma separada, no compartir. Credenciales OAuth de Google: no exportar ni compartir.

# 12. Log de versiones del proyecto

| Versión | Fecha | Cambios principales | Módulos afectados |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | Ago 2026 | Versión inicial. Skills 1–4, flujo n8n ETH, panel bayesiano, estrategia ETH, kit de traspaso, case studies. | Todos |
| 1.1 | Ago 2026 | Nicho inicial de Career Intelligence redefinido: foco en trabajos con datos e integraciones con IA, usando Personal OS como caso de referencia. | Career Intelligence |

# Archivos del proyecto

| Archivo | Contenido | Formato |
| --- | --- | --- |
| personal-os-proyecto-integrador.docx | Este documento — visión completa | .docx |
| sistema-automatizacion-directora-arte.md | 5 prompts de Skills listos para Claude | .md |
| kit-traspaso-claude.docx | Guía de onboarding para nuevos operadores | .docx |
| case-study-btc-eth-eda.docx | EDA cuantitativo + pipeline completo | .docx |
| estrategia-eth-capital-real.docx | Parámetros de trading calibrados al capital | .docx |
| resumidor-estudio.html | App de resumidor + flashcards interactivas | .html |
| guia-n8n-triage-correos.html | Guía interactiva paso a paso del flujo Gmail | .html |
| monitor-eth-n8n.html | Guía completa instalación + flujo ETH | .html |
| eth-trading-log-bayes.html | Panel de operaciones con motor bayesiano | .html |

Guardá todos los archivos en una carpeta compartida en Google Drive: /Personal OS/v1.0/